FULL PLAN TRIỂN KHAI
HỆ THỐNG PHÂN TÍCH ĐÓNG GÓP DEV TỪ GITHUB

Tài liệu thực thi cho công cụ nội bộ của công ty

Stack chốt: React + Python FastAPI + Laragon MySQL

Mục tiêu: tạo hệ thống thu thập dữ liệu GitHub, phân tích commit/diff/PR, chấm điểm đóng góp minh bạch và hiển thị trên website nội bộ.

| Tên dự án | Engineering Contribution Analytics |
| --- | --- |
| Phạm vi V1 | 1 tổ chức GitHub, nhiều repo nội bộ, dashboard team/dev, scoring bản đầu, phân tích AI commit/PR |
| Nguyên tắc | Không dùng số commit đơn thuần làm KPI; phải có giải thích, có bằng chứng, có khả năng kiểm tra ngược |
| Định hướng triển khai | Triển khai nội bộ, ít hạ tầng phụ, không Docker, không CI/CD bắt buộc ở giai đoạn đầu |

# MỤC LỤC TÓM TẮT

1. Tóm tắt điều hành

2. Bối cảnh và bài toán

3. Mục tiêu, phạm vi và nguyên tắc công bằng

4. Kiến trúc tổng thể hệ thống

5. Stack công nghệ chốt

6. Thiết kế dữ liệu và scoring engine

7. Thiết kế AI và cách dùng model có sẵn

8. Thiết kế backend, frontend và tích hợp GitHub

9. Kế hoạch triển khai theo giai đoạn

10. Vận hành nội bộ, bảo mật và rủi ro

11. Tiêu chí nghiệm thu và roadmap mở rộng

Ghi chú: tài liệu này ưu tiên tính thực thi. Những gì không cần thiết cho công cụ nội bộ sẽ bị loại bỏ.

# 1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Dự án này nhằm xây một công cụ nội bộ giúp thống kê và phân tích mức độ đóng góp của lập trình viên dựa trên dữ liệu GitHub. Hệ thống phải đọc commit, diff, pull request, review và các tín hiệu liên quan; sau đó tổng hợp thành dashboard, bảng xếp hạng và bản giải thích chi tiết để mọi người có thể xem trực tiếp trên website nội bộ.

Mục tiêu đúng không phải là tạo một “máy chấm KPI tuyệt đối”, mà là tạo một hệ thống phân tích đóng góp đủ công bằng để hỗ trợ quản lý team, soi được thói quen commit, thấy được khối lượng công việc đã giao hàng, và giảm tranh cãi cảm tính.

Kết luận triển khai: Dự án khả thi về kỹ thuật, phù hợp để làm nội bộ bằng React + FastAPI + MySQL trên Laragon. Không cần train model riêng ở giai đoạn đầu. Nên dùng model có sẵn qua API để phân tích commit/diff theo structured output.

# 2. BỐI CẢNH VÀ BÀI TOÁN

Thực tế trong team dev thường có hành vi commit rất khác nhau: có người gom nhiều tính năng rồi commit một lần; có người commit rất vụn; có người viết commit message cẩn thận; có người viết mơ hồ; có người để AI sinh message. Nếu lấy số commit hoặc số dòng code làm thước đo trực tiếp thì kết quả sẽ méo và gây phản ứng.

## Các vấn đề hệ thống cần giải quyết:

Chuẩn hóa các kiểu commit khác nhau để không thưởng sai người commit nhiều và không phạt oan người commit dồn.

Đọc được nội dung thay đổi thực tế từ diff/PR thay vì chỉ nhìn commit message.

Nhóm nhiều commit nhỏ thành một cụm công việc hợp lý để đánh giá theo work item.

Phân loại đóng góp: feature, bugfix, refactor, test, docs, config, hotfix, review.

Chấm điểm có giải thích, có link bằng chứng, có mức độ tin cậy.

Hiển thị toàn bộ lên website nội bộ để team theo dõi minh bạch.

## Những điều hệ thống không nên hứa hẹn:

Không tuyên bố đánh giá năng lực tuyệt đối chỉ từ GitHub.

Không dùng raw commit count làm thước đo chính.

Không dùng raw LOC làm thước đo chính.

Không để AI tự quyết định điểm cuối cùng mà không có rule engine và evidence.

# 3. MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ NGUYÊN TẮC CÔNG BẰNG

## 3.1 Mục tiêu chính

Tự động đồng bộ dữ liệu GitHub về hệ thống nội bộ.

Phân tích commit, diff, PR, review để sinh thống kê và insight.

Tạo score tổng hợp có giải thích minh bạch.

Cho phép xem theo team, theo repo, theo dev, theo mốc thời gian.

Hỗ trợ lead/manager có thêm dữ liệu quản trị, không thay thế hoàn toàn đánh giá con người.

## 3.2 Phạm vi V1

Đọc dữ liệu từ GitHub organization hoặc một nhóm repository được chỉ định.

Hỗ trợ đồng bộ commit, commit diff, pull request, review, issue link cơ bản, branch, merge status.

Xây dashboard nội bộ gồm trang tổng quan team, trang cá nhân dev, trang chi tiết work item, commit, PR.

Có scoring engine bản đầu và AI analysis commit/PR.

Có cấu hình loại trừ bot, loại trừ repo, ánh xạ alias email/username của dev.

## 3.3 Ngoài phạm vi V1

Không tích hợp Jira, Slack, GitLab hoặc hệ thống HR ở giai đoạn đầu.

Không làm mobile app.

Không train model AI riêng.

Không áp dụng tự động score làm căn cứ thưởng phạt chính thức ngay từ đầu.

## 3.4 Nguyên tắc công bằng bắt buộc

| Nguyên tắc | Nội dung |
| --- | --- |
| Nguyên tắc 1 | Chấm theo work item, không chấm theo raw commit. |
| Nguyên tắc 2 | Commit message chỉ là tín hiệu phụ; diff và PR mới là nguồn chính. |
| Nguyên tắc 3 | Review contribution phải có trọng số riêng để senior không bị thiệt. |
| Nguyên tắc 4 | Score nào cũng phải giải thích được bằng evidence. |
| Nguyên tắc 5 | Mọi công thức phải điều chỉnh được bằng cấu hình admin. |

# 4. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

Vì đây là công cụ nội bộ, kiến trúc cần ưu tiên ổn định, dễ vận hành và dễ sửa hơn là tối ưu quá mức. Không cần microservices. Chọn kiến trúc modular monolith là hợp lý nhất ở giai đoạn đầu.

## 4.1 Sơ đồ luồng tổng thể

[GitHub Webhook / GitHub API]

↓

[FastAPI Ingestion Layer]

↓

[MySQL Raw Tables + Normalized Tables]

↓

[Analysis Worker]

- group commits thành work item

- gọi AI để classify/summarize

- tính metrics và score

↓

[FastAPI Application API]

↓

[React Internal Dashboard]

## 4.2 Kiến trúc thành phần

| Thành phần | Vai trò |
| --- | --- |
| Frontend Web | React hiển thị dashboard, bảng xếp hạng, trang chi tiết dev/PR/work item, bộ lọc theo thời gian/repo/team. |
| API Backend | FastAPI cung cấp REST API cho UI, auth nội bộ, bộ lọc thống kê, trang admin cấu hình trọng số. |
| Ingestion Module | Đồng bộ dữ liệu từ GitHub theo webhook và job quét định kỳ. |
| Analysis Worker | Phân tích diff/PR, gom commit, gọi AI, tính score, ghi kết quả. |
| Scoring Engine | Rule engine quyết định điểm cuối cùng từ nhiều tín hiệu đã chuẩn hóa. |
| Database | MySQL trong Laragon lưu dữ liệu nghiệp vụ, log, cấu hình và snapshot điểm. |

# 5. STACK CÔNG NGHỆ CHỐT

## 5.1 Stack bắt buộc theo yêu cầu

| Lớp | Công nghệ | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript + Vite | Nhanh, gọn, phù hợp dashboard nội bộ, build đơn giản. |
| Backend | Python 3.11+ + FastAPI | Nhanh cho API, mạnh về data processing và AI integration. |
| Database | MySQL trên Laragon | Phù hợp môi trường nội bộ hiện có, dễ dựng và quản trị. |

## 5.2 Stack bổ sung khuyến nghị

| Nhóm | Công nghệ | Bắt buộc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| UI component | Ant Design | Nên dùng | Làm dashboard, table, filter, modal rất nhanh. |
| HTTP client FE | Axios | Có | Gọi API rõ ràng, dễ gắn interceptor auth. |
| State/query FE | @tanstack/react-query | Nên dùng | Cache và fetch dữ liệu thống kê tốt. |
| Chart FE | ECharts hoặc Recharts | Nên dùng | Biểu đồ team/repo/time series. |
| ORM BE | SQLAlchemy | Có | Tách mô hình dữ liệu sạch. |
| Migration | Alembic | Có | Quản lý schema MySQL bài bản. |
| Validation | Pydantic | Có | Schema request/response rõ ràng. |
| Server | Uvicorn | Có | Chạy FastAPI nhẹ, đủ cho nội bộ. |
| Background job | APScheduler + worker Python riêng | Có | Tránh phải kéo Redis/Celery ngay từ đầu. |
| Auth nội bộ | Local auth + role table | Có | Đơn giản nhất cho V1; có thể thêm SSO sau. |
| AI API | OpenAI Responses API | Có | Dùng model có sẵn, không train riêng. |
| Logging | Python logging + file log | Có | Đủ cho nội bộ; có thể thêm Sentry sau. |

Khuyến nghị thực tế: Không kéo Redis, Celery, Kafka hay vector database vào V1 nếu chưa thật cần. Công cụ nội bộ nên giữ gọn: FastAPI + MySQL + worker Python riêng là đủ để chạy thật.

# 6. TRIỂN KHAI NỘI BỘ KHÔNG DOCKER

Do yêu cầu không dùng Docker/CI-CD ở giai đoạn đầu, phương án triển khai hợp lý là chạy trên máy nội bộ hoặc Windows Server trong mạng công ty.

## 6.1 Phương án triển khai đề xuất

Laragon chạy MySQL và có thể tận dụng Nginx/Apache để serve static build của frontend.

FastAPI chạy bằng Python virtual environment riêng.

Worker phân tích chạy thành process Python riêng.

Dùng NSSM hoặc Windows Task Scheduler để chạy API/worker như service nội bộ.

Thư mục log, file cấu hình và backup đặt trên ổ đĩa nội bộ có phân quyền.

## 6.2 Cấu hình runtime khuyến nghị

| Hạng mục | Giá trị |
| --- | --- |
| Máy chủ tối thiểu | 4 vCPU, 8 GB RAM, SSD 100 GB |
| Khuyến nghị ổn hơn | 8 vCPU, 16 GB RAM, SSD 200 GB |
| Hệ điều hành | Windows Server hoặc máy Windows nội bộ ổn định |
| Python | 3.11 hoặc mới hơn |
| Node.js | 20 LTS hoặc tương đương |

# 7. TÍCH HỢP GITHUB

## 7.1 Cách kết nối

Có hai hướng: dùng Fine-grained Personal Access Token hoặc dùng GitHub App. Với công cụ nội bộ, cách đi khôn ngoan là chia làm hai bước:

Giai đoạn dựng nhanh: dùng fine-grained token read-only để lấy dữ liệu và hoàn thành MVP.

Giai đoạn ổn định hóa: chuyển sang GitHub App để quản trị quyền sạch hơn, dễ audit hơn, an toàn hơn.

## 7.2 Dữ liệu cần lấy

Repositories

Commits

Commit diff / compare

Pull requests

Pull request commits

Review và review comments

Issue link cơ bản hoặc closing keyword

Statuses / checks nếu cần dùng làm tín hiệu giao hàng

Author identity: GitHub login, email, display name

## 7.3 Cơ chế đồng bộ

| Cơ chế | Mô tả |
| --- | --- |
| Webhook | Nhận sự kiện push, pull_request, pull_request_review để cập nhật nhanh. |
| Periodic sync | Chạy job quét mỗi 15–30 phút để tránh miss webhook hoặc cập nhật dữ liệu cũ. |
| Backfill | Cho phép đồng bộ lịch sử 3–12 tháng ban đầu theo repo. |
| Retry | Nếu gọi API lỗi, đánh dấu retry theo hàng đợi trong DB. |

# 8. THIẾT KẾ AI – ƯU TIÊN MODEL CÓ SẴN

Dự án không cần train AI riêng ở V1. Cách hiệu quả nhất là dùng model có sẵn qua API để đọc diff/PR và trả về dữ liệu có cấu trúc. AI chỉ là lớp phân tích; rule engine mới quyết định điểm cuối.

## 8.1 Model khuyến nghị

| Hạng mục | Đề xuất | Cách dùng |
| --- | --- | --- |
| Model chính | gpt-4.1-mini | Cân bằng tốt giữa chất lượng, tốc độ và chi phí; hợp bài toán đọc diff/PR, phân loại và sinh structured output. |
| Model rẻ hơn nếu cần | gpt-4.1-nano | Chỉ dùng cho tác vụ nhẹ như chuẩn hóa message hoặc pre-check đơn giản. |
| Embeddings tùy chọn V2 | text-embedding-3-small | Dùng nếu sau này muốn grouping/semantic similarity tinh hơn. |

## 8.2 AI phải làm những việc gì

Tóm tắt commit hoặc PR theo ngôn ngữ dễ hiểu.

Phân loại loại thay đổi: feature, bugfix, refactor, test, docs, config, chore, security, performance.

Đối chiếu commit message với diff để chấm message_alignment_score.

Ước lượng complexity, risk, test presence, coherence.

Sinh lý do tăng/giảm điểm dưới dạng JSON schema rõ ràng.

## 8.3 AI không được làm gì

Không tự quyết định final score mà không qua rule engine.

Không tự suy diễn năng lực cá nhân ngoài dữ liệu có chứng cứ.

Không chấm kỷ luật hoặc phán xét đạo đức làm việc.

## 8.4 Mẫu structured output đề xuất

{

"change_type": "feature|bugfix|refactor|test|docs|config|chore|security|performance",

"summary": "string",

"complexity_score": 0-100,

"risk_score": 0-100,

"message_alignment_score": 0-100,

"test_presence": true/false,

"confidence": 0-1,

"notes": ["..."]

}

Cần lưu cả model_version, prompt_version và schema_version để sau này audit được kết quả AI.

# 9. THIẾT KẾ SCORING ENGINE V1

Scoring engine phải minh bạch, chỉnh được bằng cấu hình và không được nghiêng quá mức về số commit. Cách an toàn nhất là dùng điểm tổng hợp từ nhiều lớp.

## 9.1 Ba lớp điểm

| Lớp điểm | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Activity Score | Đo mức độ hoạt động: active days, PR count, review count. Không dùng làm lõi. |
| Contribution Quality Score | Đo mức độ có ý nghĩa của thay đổi: coherence, test, alignment, delivery, không-revert. |
| Impact Score | Đo mức đóng góp vào feature/bugfix/release/module quan trọng, dựa trên evidence. |

## 9.2 Công thức V1 đề xuất

Contribution Score = 15% Activity + 50% Quality + 35% Impact

## 9.3 Các thành phần cụ thể

| Nhóm | Feature đầu vào |
| --- | --- |
| Activity | active_days, merged_pr_count, review_count |
| Quality | work_item_coherence, message_alignment, test_presence, no_revert_ratio, meaningful_change_ratio |
| Impact | release_linked_changes, bugfix_weight, core_module_weight, delivery_score |

## 9.4 Chống méo score do hành vi commit

Gom commit gần nhau thành work item trước khi chấm.

Commit quá nhỏ và quá dày sẽ bị giảm trọng số ở lớp hygiene, nhưng không triệt tiêu nếu thực tế giao hàng tốt.

Commit quá lớn sẽ bị giảm coherence score và tăng review risk.

Formatting-only, dependency lockfile, generated code phải có trọng số thấp hoặc bị loại trừ.

Bot account bị loại khỏi bảng xếp hạng.

## 9.5 Output score bắt buộc phải có

final_score

confidence_score

top_positive_reasons

top_negative_reasons

evidence_links

score_breakdown

# 10. GOM COMMIT THÀNH WORK ITEM

Đây là điểm then chốt để giảm méo dữ liệu. Hệ thống không chấm từng commit độc lập, mà gom nhiều commit hợp lý thành một work item.

## Tiêu chí gom đề xuất:

Cùng author

Gần nhau về thời gian

Cùng branch hoặc cùng pull request

Cùng ticket/issue keyword nếu có

Có file/module overlap cao

Có semantic similarity cao giữa summary/diff

## Quy tắc thực thi V1:

Ưu tiên gom theo PR nếu commit đã nằm trong PR.

Nếu chưa có PR, gom theo branch + cửa sổ thời gian 4–24 giờ tùy cấu hình.

Nếu commit quá lớn và đụng nhiều module không liên quan, giữ riêng work item để phạt coherence.

# 11. THIẾT KẾ DỮ LIỆU

## 11.1 Bảng chính

| Bảng | Mục đích |
| --- | --- |
| developers | Thông tin dev, alias email/login, trạng thái active. |
| teams | Nhóm/team nội bộ. |
| repositories | Danh sách repo được theo dõi. |
| commits | Thông tin commit gốc. |
| commit_files | Danh sách file thay đổi theo commit. |
| pull_requests | Thông tin PR. |
| pull_request_commits | Liên kết PR và commit. |
| reviews | Review và review comments tổng quan. |
| work_items | Cụm công việc sau khi gom commit. |
| work_item_commits | Liên kết work item và commit. |
| ai_commit_analysis | Kết quả AI phân tích commit/PR/work item. |
| score_snapshots | Điểm theo chu kỳ tính toán. |
| score_breakdowns | Chi tiết điểm thành phần. |
| app_configs | Trọng số, ngưỡng, danh sách loại trừ. |
| job_queue | Hàng đợi xử lý nền. |
| audit_logs | Nhật ký thao tác admin và pipeline. |

## 11.2 Chỉ mục và khóa nên có

Unique index cho repo_id + commit_sha

Index cho author, repo, thời gian commit/push

Index cho pull_request number + repo_id

Index cho work_item_id và score period

Index cho trạng thái job_queue

## 11.3 Dữ liệu cần chuẩn hóa

Một dev có thể có nhiều email và nhiều username GitHub.

Commit author và committer có thể khác nhau.

Cần có bảng alias mapping để quy về một developer nội bộ.

Cần cờ exclude_bot, exclude_generated_file, exclude_repo_from_ranking.

# 12. THIẾT KẾ BACKEND FASTAPI

## 12.1 Cấu trúc module đề xuất

backend/

app/

api/

core/

models/

schemas/

services/

repositories/

workers/

scoring/

github/

ai/

admin/

tests/

## 12.2 API chính cần có

| Endpoint | Mục đích |
| --- | --- |
| GET /dashboard/overview | Tổng quan team theo bộ lọc thời gian/repo/team |
| GET /developers | Danh sách dev |
| GET /developers/{id} | Trang chi tiết một dev |
| GET /repositories | Danh sách repo |
| GET /work-items | Danh sách work item |
| GET /work-items/{id} | Chi tiết một work item |
| GET /pull-requests/{id} | Chi tiết PR |
| GET /scores/ranking | Bảng xếp hạng |
| POST /admin/sync/backfill | Chạy backfill dữ liệu |
| POST /admin/recalculate-score | Tính lại score |
| POST /github/webhook | Nhận webhook từ GitHub |

## 12.3 Background jobs

sync_repositories

sync_commits

sync_pull_requests

build_work_items

run_ai_analysis

recalculate_scores

cleanup_logs

## 12.4 Cách làm job nội bộ tối giản

Không cần Celery ở V1. Dùng một worker Python riêng, polling bảng job_queue trong MySQL. APScheduler chịu trách nhiệm đẩy job định kỳ vào queue. Cách này dễ hiểu, dễ debug, đủ cho công cụ nội bộ.

# 13. THIẾT KẾ FRONTEND REACT

## 13.1 Các màn hình chính

| Màn hình | Nội dung |
| --- | --- |
| Login | Đăng nhập nội bộ theo role. |
| Dashboard tổng quan | Chỉ số toàn team, biểu đồ theo thời gian, top contributors. |
| Developer detail | Timeline đóng góp, score breakdown, work items, PR, review. |
| Repository detail | Hoạt động theo repo, module nóng, thay đổi nhiều. |
| Work item detail | Tóm tắt AI, commits liên quan, diff metadata, lý do ra điểm. |
| Admin settings | Cấu hình trọng số, ngưỡng, bot list, repo exclusions, lịch sync. |

## 13.2 Thành phần UI quan trọng

Bộ lọc theo thời gian, repo, team, developer

Bảng ranking có sort và drill-down

Biểu đồ active days / merged PR / score trend

Badge hiển thị change_type

Panel giải thích score

Link out sang GitHub commit/PR gốc

# 14. BẢO MẬT VÀ PHÂN QUYỀN

## 14.1 Role tối thiểu

| Role | Quyền |
| --- | --- |
| Admin | Quản trị hệ thống, cấu hình scoring, chạy sync/backfill, sửa alias. |
| Lead/Manager | Xem toàn bộ dashboard và chi tiết team. |
| Developer | Xem dashboard công khai nội bộ và trang cá nhân hoặc trang được cấp quyền. |

## 14.2 Điểm bảo mật bắt buộc

Token GitHub lưu ở file cấu hình bảo mật hoặc secret store nội bộ, không hard-code.

Webhook phải kiểm tra chữ ký.

API admin phải có role check.

Ẩn dữ liệu repo nhạy cảm nếu có yêu cầu phân quyền theo team.

Lưu audit log cho thao tác cấu hình score và dữ liệu backfill.

# 15. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THEO 8 TUẦN

## 15.1 Lịch triển khai đề xuất

| Tuần | Mục tiêu | Kết quả đầu ra | Người chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Khởi tạo dự án, chốt schema và kết nối GitHub | Repo FE/BE, env chạy được, MySQL schema draft, token/webhook test OK | Lead + BE |
| Tuần 2 | Ingestion repo/commit/PR cơ bản | Đồng bộ dữ liệu thô về DB | BE |
| Tuần 3 | Trang dashboard cơ bản + alias mapping | Xem được thống kê cơ bản theo dev/repo | FE + BE |
| Tuần 4 | Work item grouping + rule engine nền | Commit được gom thành cụm công việc | BE |
| Tuần 5 | Tích hợp AI phân tích commit/PR | Có summary, change type, complexity, alignment | BE |
| Tuần 6 | Scoring V1 + admin settings | Có score breakdown, chỉnh trọng số được | BE + FE |
| Tuần 7 | Tối ưu dashboard và test với dữ liệu thật | Bản beta nội bộ cho lead dùng | FE + BE + Lead |
| Tuần 8 | Sửa lỗi, khóa phạm vi V1, hướng dẫn vận hành | Bản nghiệm thu nội bộ | Cả team |

## 15.2 Nhân sự tối thiểu

01 Full-stack chính hoặc 01 BE + 01 FE

01 Lead/PM bán thời gian để chốt rule và nghiệm thu nghiệp vụ

01 người đại diện team dev để phản biện fairness của scoring

# 16. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

## 16.1 Nhóm test bắt buộc

Test sync GitHub thành công và retry khi lỗi

Test alias mapping đúng người

Test grouping commit thành work item

Test AI output đúng schema

Test scoring đúng theo rule config

Test phân quyền màn hình và API

Test hiệu năng với dữ liệu lịch sử 3–6 tháng

## 16.2 Bộ dữ liệu kiểm thử nên chuẩn bị

1 dev commit rất vụn

1 dev commit dồn rất lớn

1 dev review nhiều nhưng code ít

1 dev chuyên test hoặc refactor

1 repo có generated files hoặc lockfile nặng

1 số commit message xấu để kiểm tra alignment

# 17. RỦI RO VÀ CÁCH KHÓA RỦI RO

| Rủi ro | Biện pháp |
| --- | --- |
| Score gây tranh cãi | Công khai breakdown, cho admin chỉnh trọng số, không dùng làm KPI chính thức ngay. |
| AI phân loại sai | Lưu confidence, cho phép rerun, rule engine quyết định cuối. |
| Webhook miss sự kiện | Có periodic sync backfill ngắn. |
| Repo quá lớn | Backfill theo giai đoạn, batch processing, giới hạn diff size cho AI. |
| MySQL phình dữ liệu | Lưu patch/diff theo ngưỡng, archive dữ liệu cũ, index đúng. |

# 18. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU V1

Đồng bộ được dữ liệu từ GitHub cho các repo đã chọn.

Xem được dashboard team và trang cá nhân dev.

Commit được gom thành work item hợp lý trong phần lớn trường hợp thực tế.

AI trả ra summary và classification theo schema ổn định.

Scoring engine cho ra điểm, breakdown và evidence link.

Admin chỉnh được trọng số và chạy lại score.

Hệ thống chạy ổn định nội bộ không cần Docker.

# 19. ROADMAP SAU V1

Tích hợp issue tracker như Jira hoặc Linear để tăng độ chính xác của Impact Score.

Thêm semantic grouping bằng embeddings khi dữ liệu đủ lớn.

Thêm so sánh theo sprint hoặc release.

Thêm review quality scoring.

Thêm module export Excel/PDF cho manager.

Thêm SSO nội bộ nếu công ty cần.

# 20. KẾT LUẬN CHỐT ĐỂ TRIỂN KHAI

Phương án đúng cho dự án này là làm một hệ thống contribution analytics nội bộ theo hướng modular monolith, React ở frontend, FastAPI ở backend, MySQL trên Laragon làm dữ liệu trung tâm, worker Python riêng để xử lý nền, và dùng model có sẵn qua API để phân tích commit/PR. Không cần train model riêng, không cần kéo hạ tầng nặng.

Trong mọi giai đoạn, phải giữ một nguyên tắc: score chỉ có giá trị khi giải thích được bằng dữ liệu thật. Hệ thống này nên được dùng để tăng minh bạch và hỗ trợ quản lý team, không biến thành cây gậy KPI thô.

# PHỤ LỤC A – CẤU TRÚC THƯ MỤC ĐỀ XUẤT

project-root/

frontend/

backend/

scripts/

docs/

storage/

logs/

exports/

raw_payloads/

config/

# PHỤ LỤC B – CẤU HÌNH MÔI TRƯỜNG TỐI THIỂU

GITHUB_TOKEN=...

GITHUB_WEBHOOK_SECRET=...

OPENAI_API_KEY=...

DB_HOST=127.0.0.1

DB_PORT=3306

DB_NAME=eng_analytics

DB_USER=...

DB_PASSWORD=...

Hết tài liệu. Bản này đủ để bắt đầu thiết kế chi tiết, chia việc và triển khai MVP nội bộ.